АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«28» февраля  2020г.                                                                                       № 7

Об организации и проведении мероприятий

в период весеннего половодья на территории

Гуевского сельсовета

Суджанского района в 2020 году

В целях своевременной подготовки и организованного проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в весенний период 2020 года и в соответствии с распоряжения Администрации Суджанского района от 17 февраля 2020 года № 59 по данному вопросу:

- Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории Гуевского сельсовета на 2020 год (приложение 1).

- Провести комплекс работ по подготовке к паводковому периоду в соответствии с Планом противопаводковых мероприятий.

- Организовать подготовку водозаборных сооружений с целью обеспечения населения качественной питьевой водой.

- Рекомендовать собственникам ГТС провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод, организовать проведение круглосуточного наблюдения за состоянием ГТС в период паводка.

- Ответственность за выполнением мероприятий предусмотренных в плане возложить на ответственных лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Гуевского  сельсовета                                   С.М.Романец

Приложение 1

Утвержден

распоряжением Администрации

Гуевского сельсовета

От 28 февраля 2020г № 7

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

Гуевского сельсовета Суджанского района на 2020 год

| № п\п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия. |  |  |  |
| 1. | Организация проведения разъяснительной работы с жителями населенных пунктов попадающих в зону возможного подтопления и затопления, планирование мероприятий первоочередного жизнеобеспечения отселяемого населения. | Глава МО | с 01.03. |
| 2. | Предотвращение загрязнения водных объектов пестицидами, агрохимикатами, бытовыми отходами и канализационными стоками. | Глава МО | до 01.03. |
| 3. | Прогнозирование возможного затопления и подтопления населенных пунктов, дорог и строений. | Глава МО руководители предприятий и организаций | до 01.03 |
| 4. | Обеспечение готовности сил и средств к ликвидации возможных аварийных ситуаций на автомобильных дорогах Гуевского сельсовета Суджанского района, попадающих в зону подтопления, в период весеннего половодья, организация мониторинга автомобильных мостов и подтапливаемых участков дорог, с принятием необходимых мер для обеспечения безопасного пропуска по ним автотранспорта. | Глава МО Управление строительства, муниципального имущества и ЖКХ района | до 01.03. |
| II. Практические мероприятия. |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий: а) по подготовке ливневой канализации населенных пунктов, водоотводов, дренажей у мостов и на дорогах к пропуску паводковых вод б) по расчистке водоотводных канав на низменных улицах Гуевского сельсовета | Глава МО, ЗАО «Суджанское ДРСУ-2» | до 1.03. |
| 2. | Оборудование мест организованных переправ населения через водные преграды в период прохождения весеннего паводка (при необходимости). | Глава МО | В течение всего периода |
| 3. | Определение маршрутов возможной эвакуации населения, принятие мер по обеспечению населения продуктами питания и товарами первой необходимости. | Глава МО | В течение всего периода |
| 4. | Усиление контроля за состоянием скотомогильников, биотермических ям, сибироязвенных захоронений. | ОБУ «СББЖ Суджанского района», Глава МО | В течение всего периода |
| 5. | Предоставление информации в оперативный штаб по контролю пропуска паводковых вод на территории района о паводковой обстановке на подведомственных территориях. | Глава МО водопользователи | В течение всего периода |