# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е «20» февраля 2017 года № 5 Об организации и проведении мероприятий в период весеннего половодья на территории Гуевского сельсовета Суджанского района в 2017году

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Суджанского района

Курской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«20»  февраля  2017 года   № 5

Об организации и проведении мероприятий

в период весеннего половодья на территории

Гуевского сельсовета Суджанского района в 2017году

В целях своевременной подготовки и организованного проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в весенний период 2017 года и в соответствии с распоряжением губернатора Курской области от 08.02.2017г. №33-рг

Распоряжения Администрации  Суджанского района от 12.02.2016 года № 40 по данному вопросу:

- Утвердить План противопаводковых мероприятий  Гуевского сельсовета Суджанского района на 2017 год (приложение №1).

Утвердить состав оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и выработки превентивных мероприятий на территории Гуевского сельсовета Суджанского района

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Гуевского сельсовета

Суджанского района                                                                                   С.М.Романец

Приложение № 1

Утвержден  распоряжением Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района Курской области от «20» февраля  2017 года № 5

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

Гуевского сельсовета Суджанского района на 2017 год

| № п\п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия. |  |  |  |
| 1. | Создание необходимых материальных и финансовых ресурсов, сил и средств сельсовета для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вызванных прохождением весеннего паводка. | Глава сельсовета | до 10.03. |
| 2. | Организация проведения разъяснительной работы с жителями населенных пунктов попадающих в зону возможного подтопления и затопления, планирование мероприятий первоочередного жизнеобеспечения отселяемого населения. | Глава сельсовета | с 01.03. |
| 3. | Предотвращение загрязнения водных объектов пестицидами, агрохимикатами, бытовыми отходами. | Глава сельсовета | до 01.03. |
| 4. | Прогнозирование возможного затопления и подтопления населенных пунктов, дорог и строений. | Глава сельсовета | до 01.03 |
| II. Практические мероприятия. |  |  |  |
| 5. | Организация круглосуточного дежурства ответственных работников. | Глава сельсовета | В течение всего периода |
| 6. | Определение маршрутов возможной эвакуации населения, принятие мер по обеспечению населения продуктами питания и товарами первой необходимости. | Глава сельсовета | В течение всего периода |
| 12 | Усиление контроля за состоянием скотомогильников, биотермических ям, сибироязвенных захоронений. | Глава сельсовета | В течение всего периода |
| 13 | Предоставление информации в оперативный штаб по контролю пропуска паводковых вод на территории Гуевского сельсовета Суджанского района о паводковой обстановке на подведомственных территориях. | Глава сельсовета | В течение всего периода |

Приложение № 2

Утвержден распоряжением Администрации

Суджанского района Курской области

от«20» февраля  2017 года № 5

СОСТАВ

оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и выработки превентивных мероприятий на территории  Суджанского района

1.  Романец С.М.                      Глава Гуевского сельсовета Суджанского района

( руководитель  оперативного  штаба)

2.  Ридняк Г.Н..                        Заместитель Главы Администрации  Гуевского сельсовета

Суджанского района (заместитель руководителя

оперативного штаба);

3.  Романец С.П.                       Управляющий ОАО «Агрокомплекс Глушковский» ТП

«Гуево»

4.  Степанов С.Н.                      учитель МКОУ «Гуевскоя СОШ»

Суджанского района(по согласованию);

5.  Бондарь А.Ф.                         учитель МКОУ «Гуевскоя СОШ»

Суджанского района(по согласованию);